Table of Contents

皮肤癌图像检测系统项目任务书

一、项目背景与意义

1.1 项目背景

根据世界卫生组织癌症统计，皮肤癌是最常见的癌症之一，也是死亡率较高的癌症类型。黑色素瘤是一种恶性程度很高的皮肤癌，且容易发生转移，危及患者生命。早期诊断和筛查是提高黑色素瘤治愈率的关键。

传统的皮肤癌诊断依赖经验丰富的皮肤病专家通过皮肤镜图像进行判断，但有经验专家的缺乏限制了大规模早期诊断的开展。近年来，深度学习技术在医学图像分析领域取得了突破性进展，基于深度残差网络的算法在皮肤癌识别方面已达到与专业医生相当的准确率（91%以上）。

随着Web技术的发展，基于浏览器的Web应用具有跨平台、无需安装、易于传播等优势，用户可以通过电脑或手机浏览器直接访问使用，为皮肤癌的早期诊断和筛查提供了便捷的途径。

1.2 项目意义

1. 业务价值：

普及皮肤癌早期诊断，帮助用户及时发现皮肤异常，降低发病率和死亡率，提高患者生活质量。

2. 技术价值：

实践深度学习在Web环境的部署与应用，探索前后端分离架构在医疗AI领域的最佳实践。

3. 社会价值：

缓解医疗资源分布不均问题，为偏远地区用户提供便捷的皮肤健康自检工具，降低使用门槛。

二、项目目标

2.1 总体目标

开发一款基于深度残差网络的皮肤癌图像检测Web应用，实现用户通过浏览器上传皮肤病变图像，系统自动识别并判断病变性质（良性/恶性），提供初步诊断建议。

2.2 具体目标

1. 图像上传模块：----------------

支持用户通过拖拽或点击选择方式上传皮肤病变图像，支持jpg、png等常见格式，提供图像预览功能。

2. 图像预处理模块：---------

对上传图像进行归一化、尺寸调整（224x224像素）、格式转换等预处理操作。

3. 深度学习识别模块：+++

构建皮肤癌分类模型，实现良性/恶性皮肤癌的二分类识别，准确率目标达到90%以上。

4. 结果展示模块：+++++

以可视化方式展示识别结果（良性/恶性）、置信度分数，并提供相应的健康建议和就医指导。

5. 历史记录模块：---------------

保存用户的检测历史，支持查看过往检测结果和图像对比，提供检测记录导出功能。

6. 用户管理模块：---------------

实现用户注册、登录、个人信息管理等功能，保障用户数据安全。

三、技术方案

3.1 系统架构

采用前后端分离的B/S架构设计：

前端（Web客户端）：

负责用户界面展示、图像上传、与后端API通信、结果可视化展示等功能，采用响应式设计适配PC端和移动端浏览器。

后端（服务端）：

负责用户认证、图像预处理、深度学习模型推理、数据存储、结果返回等功能。

数据库：

存储用户信息、检测历史记录、系统配置等数据。

3.2 核心技术

| 技术模块 | 技术选型 | 主要功能 |
| --- | --- | --- |
| 开发语言 | Python 3.12+ | 全栈开发与算法实现 |
| 深度学习框架 | PyTorch | 模型训练与推理 |
| 网络模型 | ResNet50 / ResNet101 | 图像特征提取与分类 |
| 图像处理 | OpenCV / PIL | 图像预处理与增强 |
| 后端服务 | FastAPI | RESTful API服务 |
| 前端框架 | React | Web界面开发 |
| UI组件库 | TailwindCSS / Ant Design | 界面组件 |
| 数据库 | sqlite3 | 数据持久化存储 |

3.3 算法流程

1. 数据准备阶段：

使用皮肤癌数据集（良性350例，恶性350例），进行数据增强和划分训练集/测试集。

2. 模型训练阶段：

构建深度残差网络，使用残差学习防止梯度退化，通过迁移学习加速模型收敛。

3. 模型优化阶段：

模型量化、剪枝，降低模型大小和计算量，提高推理速度。

4. 推理部署阶段：

将优化后的模型部署到服务端，通过API接口提供图像分类服务。

四、项目任务分解

| 序号 | 任务内容 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 需求分析与系统设计 | 需求文档、架构设计图、数据库设计 |
| 2 | 数据预处理与数据集构建 | 预处理代码、数据集、数据增强脚本 |
| 3 | 深度学习模型开发与训练 | 训练代码、模型文件、评估报告 |
| 4 | 模型部署与推理服务接口 | 模型部署代码、推理服务接口 |
| 5 | APP需求分析与系统设计 | 需求文档、UI/UX设计、架构设计、数据库设计 |
| 6 | 后端API服务开发 | Flask/FastAPI服务代码、API文档 |
| 7 | 前端Web界面开发 | Vue.js/React前端代码、组件库 |
| 8 | 系统集成与联调 | 完整WebApp系统、部署文档 |
| 9 | 系统测试与优化 | 测试报告、性能优化版本 |
| 10 | 文档编写与项目答辩 | 项目文档、演示PPT、项目说明 |

五、预期输出

5.1 WebAPP成果

- 可在主流浏览器（Chrome、Firefox、Safari、Edge）运行的皮肤癌检测WebApp及其代码

- 深度学习模型文件及训练代码

5.2 文档成果

- AI Coding中间文件:PRD文档、UI/UX设计文档、数据库设计文档、API接口文档、测试报告、部署运维手册……

- AI协作教程：如何通过AI协作实现当前APP开发的完整教程

- PPT：项目汇报PPT，项目的概况、技术方案、实现过程、目标、难点、应对方式等

- RAG语料库：根据提供的skill.md生成的语料库，以及用于构建RAG助手的提示词

- 项目说明：也称为参数文档，用于描述整个项目内容，根据模板输出

六、注意事项

6.1 医疗免责声明

本WebApp仅作为皮肤健康自检的辅助工具，检测结果仅供参考，不能替代专业医生的诊断。用户如有疑虑，应及时就医咨询专业医生。

6.2 数据隐私保护

用户上传的皮肤图像涉及个人隐私，应采取HTTPS加密传输、数据库存储加密等措施，严格遵守数据保护法规，不得将用户数据用于其他用途。

6.3 持续优化

随着数据积累和技术发展，应持续收集用户反馈，迭代优化模型性能和Web界面体验。

6.4 浏览器兼容性

应确保WebApp在主流浏览器的最新两个版本上正常运行，提供良好的用户体验。